Documento de Gestión de Interesados (Stakeholders)

1. Información del Documento

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Título del Proyecto | Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller PepsiCo |
| Versión | 3.0 (Final y Consolidada) |
| Fecha de Emisión | 07 de Noviembre de 2025 |
| Elaborado por | Felipe Donoso/Yordano Cartagena |
| Metodología de Gestión | Scrum (Marco de Trabajo Ágil) |

2. Introducción y Propósito

Este documento consolida la identificación, el análisis y el plan de gestión de los interesados (Stakeholders) del proyecto, utilizando la información formalizada en el Documento de Requerimientos de Software (DRS) y las Actas de Reunión . El objetivo es asegurar una comunicación efectiva y una gestión proactiva de las expectativas, minimizando la resistencia al cambio y maximizando la adopción del sistema.

3. Identificación y Clasificación de Stakeholders

La identificación se basa en los roles definidos en el DRS  y la participación real observada en las reuniones del proyecto.

3.1. Matriz de Stakeholders Clave

| Stakeholder | Rol en la Organización | Rol en el Proyecto (Scrum) | Poder (Influencia) | Interés (Impacto) | Estrategia de Gestión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Alexis González | Subgerente de Flota Nacional | Product Owner (PO) | Alto | Alto | Gestionar de Cerca |
| Jefe de Taller | Jefe de Taller | Stakeholder Clave / Usuario Experto | Alto | Alto | Gestionar de Cerca |
| Felipe Donoso | Estudiante Capstone | Scrum Master / Desarrollador | Alto | Alto | Gestionar de Cerca |
| Yordano Cartagena | Estudiante Capstone | Desarrollador | Alto | Alto | Gestionar de Cerca |
| Profesores Guía | Interlocutores del Curso | Stakeholder de Supervisión | Alto | Alto | Gestionar de Cerca |
| Mecánicos de Flota | Personal Operativo | Usuario Final | Bajo | Alto | Mantener Informado |
| Choferes / Vendedores | Personal de Ventas Terreno | Usuario Final | Bajo | Alto | Mantener Informado |
| Gerencia de Flota | Nivel Superior | Sponsor / Stakeholder | Alto | Bajo | Mantener Satisfecho |

4. Análisis Detallado de Expectativas y Requisitos

El análisis de expectativas se ha refinado utilizando los Criterios de Verificación y las Historias de Usuario (HU) definidas en el DRS  y el Product Backlog (PBL).

| Stakeholder | Expectativas Clave (Basadas en Documentación) | Requisitos Específicos (DRS/PBL) | Riesgo de No Cumplimiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexis González (PO) | Trazabilidad y Reportes: Medir la eficiencia y la disponibilidad de la flota [2]. Control: Eliminar la informalidad de WhatsApp/Excel [2]. | RF-REP-001/002: Reportes de Tiempos de Taller y Productividad por Mecánico. HU-JEF-002: Tablero de control en tiempo real. | Pérdida de credibilidad del proyecto y rechazo del Incremento. |
| Jefe de Taller | Asignación y Control: Capacidad de asignar tareas según especialidad y carga de trabajo [8]. Documentación: Enlace centralizado a toda la documentación del vehículo. | HU-JEF-001: Asignar Tarea a Mecánico. RF-DOC-004: Vista única y centralizada de documentación. | Flujo de trabajo ineficiente y necesidad de recurrir a sistemas manuales. |
| Mecánicos de Flota | Facilidad de Uso: Interfaz intuitiva y web responsiva [1]. Registro de Tiempos: Capacidad de pausar tareas y registrar el motivo de la pausa . | RNF-OPE-002/003: Usabilidad Móvil e Intuitividad (Curva de aprendizaje < 15 min). HU-MEC-003: Pausar Tarea y registrar motivo (ej. "Espera de Repuesto"). | Resistencia al uso del sistema y retorno a la comunicación vía WhatsApp. |
| Guardia de Acceso | Control de Ingreso: Validación rápida por patente. Evidencia: Registro visual del estado inicial del vehículo . | HU-GUA-001: Validar acceso por patente. HU-GUA-002: Subir fotos del vehículo al momento del ingreso. | Disputas sobre el estado del vehículo y lentitud en el proceso de entrada. |

5. Plan de Gestión de Riesgos y Mitigación

El plan de riesgos se basa en la experiencia real del proyecto, como se refleja en las Actas de Reunión.

| Riesgo Identificado | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación (Basada en Actas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Riesgo de Adopción (Resistencia al Cambio) | Alta | Alto | Involucramiento en UAT: Ejecución de Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) con usuarios simulados de PepsiCo en el Sprint 6. Manual de Usuario por Rol: Elaboración de un manual estructurado por rol para facilitar la curva de aprendizaje. |
| Riesgo de Alcance (Scope Creep) | Media | Alto | Definición Clara de Exclusiones: Confirmación en el DRS de exclusiones (SAP, Módulo Financiero) Control de Alcance en Sprint Planning: El PO (Alexis González) controla el alcance en cada Sprint Planning. |
| Riesgo de Calidad (Bugs Críticos) | Media | Alto | Dedicación Exclusiva a la Calidad: El Sprint 6 se dedicó 100% a la calidad, Bug Fixing y Pruebas Finales . Contingencia: Reserva de tiempo para un posible Sprint 7 de contingencia si un error crítico lo requiere . |
| Riesgo de Integración Técnica | Media | Alto | Complejidad de Módulos: Reconocido como el mayor desafío técnico, mitigado por la implementación de la lógica de middleware y modelos de datos robustos (ej. Pausa con motivo). |

6. Plan de Comunicación y Participación

La estrategia de comunicación se basa en las ceremonias de Scrum y la participación activa de los stakeholders en la inspección del producto.

| Stakeholder | Frecuencia de Participación | Ceremonia/Actividad | Propósito de la Participación |
| --- | --- | --- | --- |
| Alexis González (PO) | Semanal (Activa) | Sprint planificación, Sprint revisión. | Priorización del PBL, Aceptación del Incremento, Toma de decisiones sobre el alcance. |
| Jefe de Taller | Quincenal (Validación) | Sprint revision (Validación Operativa) | Validar la usabilidad y la funcionalidad de los flujos de trabajo (ej. Asignación de Tareas). |
| Mecánicos, Choferes, Guardia | Sprint 6 (Crítica) | Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT) | Proporcionar retroalimentación sobre la experiencia de usuario (RNF de Usabilidad). |
| Profesores Guía | Semanal (Supervisión) | Sprint revision, Sprint Retrospectiva | Revisión del progreso, cumplimiento de la metodología y gestión de riesgos. |