# Estados de Avance del Proyecto APT: Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile

## 1. Metodología de Trabajo

El proyecto se desarrollará bajo una metodología ágil, específicamente Scrum, adaptada al plazo de un semestre académico. Esto permite la entrega de valor de forma incremental y la incorporación de feedback continuo de los stakeholders (PepsiCo y docentes).

### Estructura de Sprints

El proyecto se ha dividido en 6 Sprints de 2 semanas cada uno, totalizando 12 semanas de desarrollo intensivo, más 4 semanas para la fase inicial de levantamiento y la fase final de pruebas y documentación.

| Sprint | Duración | Foco Principal | Entregables Clave (Funcionalidad) |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 semanas | Levantamiento de requisitos y diseño inicial | Documento de Requerimientos de Software (IEEE 830), Diagrama de Clases, Diagramas de Casos de Uso, Arquitectura del Sistema. |
| Sprint 2 | 2 semanas | Módulo de agenda y gestión de ingresos | Sistema de programación de ingresos de vehículos (web responsiva), validación de disponibilidad horaria, registro inicial (patente, tipo de mantención). |
| Sprint 3 | 2 semanas | Gestión de perfiles de usuario y autenticación | Implementación de roles diferenciados (chofer, guardia, mecánico, supervisor, etc.), sistema de login y control de acceso por perfil. |
| Sprint 4 | 2 semanas | Gestión de estados, pausas y seguimiento en tiempo real | Control del flujo del vehículo ("En espera", "En mantención", "En pausa", "Finalizado"), registro de pausas con motivo y cálculo de "horas hombre". |
| Sprint 5 | 2 semanas | Integración documental y notificaciones automáticas | Subida y visualización de fotos/documentos (incluye informes de siniestros), sistema de notificaciones automáticas por cambio de estado o tarea. |
| Sprint 6 | 2 semanas | Reportes, pruebas finales y documentación | Generación de reportes clave (tiempos de ingreso, productividad), Pruebas de Usuario (UAT), corrección de errores y Manual de Usuario. |

## 2. Plan de Trabajo Detallado (Fase Inicial)

El plan de trabajo inicial se enfoca en las actividades de Análisis de Requisitos y Diseño de Sistema, que son críticas para sentar las bases del desarrollo.

| Actividad/Tarea | Competencia | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de Requisitos |  |  |  |  |
| Levantamiento de requisitos de perfiles de usuario | Análisis de Requisitos | 2 semanas | Felipe Donoso | Coordinar reuniones con stakeholders (Alexis González y otros perfiles de PepsiCo). |
| Definición de casos de uso y flujos de proceso | Análisis de Requisitos | 1 semana | Yordano Cartagena | Validar con stakeholders las interacciones principales (ingreso, agenda, reportes). |
| Validación de requisitos con stakeholders | Análisis de Requisitos | 1 semana | Ambos | Revisión y ajustes de los requerimientos levantados. Asegurar trazabilidad. |
| Diseño de Sistema |  |  |  |  |
| Diseño de arquitectura del sistema | Diseño de Sistema | 1 semana | Felipe Donoso | Selección de tecnologías y definición de arquitectura general (cliente-servidor). Enfocar en soluciones open source. |
| Modelado de base de datos y diagramas | Diseño de Sistema | 1 semana | Yordano Cartagena | Elaborar modelo entidad-relación y diagramas de clases. Validar con docente. |
| Diseño de interfaces de usuario | Diseño de Sistema | 1 semana | Yordano Cartagena | Crear prototipos de pantallas y navegación. Pruebas iniciales de usabilidad. |

## 3. Evidencias de Avance

Las siguientes evidencias serán presentadas en el informe de avance para demostrar el progreso del proyecto:

| Tipo de Evidencia | Nombre de la Evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de Requerimientos de Software (IEEE 830) | Documento formal que detalla el propósito, funciones, usuarios, requisitos funcionales y no funcionales, historias de usuario y diagramas asociados al sistema. | Proporciona una especificación completa y estandarizada que guía el desarrollo y asegura la trazabilidad de los requerimientos. |
| Avance | Diagrama de clases | Define la estructura del sistema en términos de entidades, atributos y métodos. | Sirve como base para el desarrollo, asegurando consistencia en el diseño orientado a objetos. |
| Avance | Diagramas de casos de uso | Representan los actores y funcionalidades principales del sistema. | Permiten validar con los stakeholders que todas las interacciones necesarias están consideradas en la solución. |