# Estrategias de Resolución de Conflictos y Mitigación de Riesgos en el Proyecto APT

El desarrollo de la Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller para PepsiCo Chile presenta diversos desafíos y riesgos que han sido identificados. La estrategia de resolución de conflictos y mitigación de riesgos se basa en la proactividad, la comunicación constante y la adaptación metodológica (Scrum).

## 1. Conflictos y Riesgos de Comunicación y Stakeholders

| Riesgo/Conflicto Potencial | Impacto | Estrategia de Mitigación y Resolución |
| --- | --- | --- |
| Disponibilidad o comunicación limitada con los stakeholders de PepsiCo (choferes, mecánicos, Alexis González). | Retrasos en el levantamiento de requisitos, especificaciones incompletas o erróneas, y falta de validación de funcionalidades. | Establecer canales de comunicación claros y programar reuniones con antelación. Utilizar a los profesores guías como interlocutores principales y a Alexis González para canalizar necesidades. Coordinar una visita a terreno (Santa Marta) para obtener contexto directo. |
| Confidencialidad de la información de PepsiCo. | Riesgo legal y de seguridad de la información. Imposibilidad de trabajar con datos reales. | Firmar acuerdos de confidencialidad si es necesario. Manejar datos anonimizados o de ejemplo para el desarrollo y las pruebas. Asegurar que el sistema implemente perfiles restrictivos para el acceso a la información. |
| Diferentes niveles de conocimiento tecnológico de los usuarios (18 a 70 años). | Resistencia al cambio, baja adopción de la plataforma y errores operativos. | Enfocar el diseño en la usabilidad y la intuitividad. Realizar Pruebas de Usuario (UAT) con representantes de cada rol para asegurar que la interfaz sea amigable y transversal a diferentes dispositivos (computador, tablet, móvil). |

## 2. Conflictos y Riesgos Tecnológicos y de Alcance

| Riesgo/Conflicto Potencial | Impacto | Estrategia de Mitigación y Resolución |
| --- | --- | --- |
| Presupuesto limitado para tecnologías con licencias costosas. | Restricción en la elección de herramientas de desarrollo y bases de datos. | Optar por tecnologías de código abierto (open source) o gratuitas (stack tecnológico libre). Se cuenta con libertad total en la elección de tecnologías para el desarrollo. |
| Necesidad de integración con sistemas internos de PepsiCo (SAP, Power BI). | Complejidad técnica, dependencia de APIs internas y riesgo de sobrepasar el alcance del proyecto. | Definir límites claros del alcance: El proyecto, en principio, no integrará directamente con SAP. Se considerará la posibilidad de intercambiar información vía Excel como una solución de bajo acoplamiento si es necesario. |
| Ambigüedad en la definición de roles y permisos de usuario. | Fallos de seguridad, acceso indebido a la información y funcionalidades incorrectas. | Solicitar un listado detallado de permisos por usuario (chofer, mecánico, guardia, vendedor, etc.) y validar la matriz de permisos con los stakeholders en el Sprint 1. |

## 3. Conflictos y Riesgos Metodológicos (Scrum)

| Riesgo/Conflicto Potencial | Impacto | Estrategia de Mitigación y Resolución |
| --- | --- | --- |
| Desviación del alcance (Scope Creep) durante el desarrollo. | Incumplimiento de los plazos de entrega y riesgo de no finalizar el proyecto en el semestre. | Uso estricto de la metodología Scrum con Sprints de duración fija (2 semanas). Priorizar las funcionalidades más críticas (agenda y roles) en los primeros Sprints. Cualquier nuevo requerimiento debe ser evaluado y añadido al Product Backlog para ser considerado en Sprints futuros o en una fase posterior. |
| Problemas de coordinación interna del equipo (Felipe y Yordano). | Duplicación de esfuerzos, bugs por integración y retrasos en las tareas. | Asignación clara de responsabilidades por tarea (ver Plan de Trabajo). Validación de requisitos con ambos y uso de herramientas de modelado y control de versiones para asegurar la consistencia del diseño y el código. |
| Falta de datos específicos de choferes o documentación de procesos. | Dificultad para modelar correctamente las entidades y flujos de trabajo. | Solicitar copias anonimizadas de guías de ingreso/salida y otra documentación. Alexis se comprometió a redactar un perfil breve de cada rol para clarificar funciones. El sistema se cargará con datos a medida que los vehículos ingresen, partiendo de una base limpia. |