Acta de Reunión de Revisión y

Planificación (Sprint3⁄4)

Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile

| Detalle | Información |
| --- | --- |
| Fecha: | 06 oct – 19 oct 2025 |
| Duración: | 90 minutos |
| Ubicación: | Reunión Virtual (Microsoft Teams) |
| Asistentes: | Felipe Donoso (Scrum Master/Desarrollador), Yordano Cartagena (Desarrollador) |
| Objetivo: | Revisar el cumplimiento del Sprint 3, validar el ajuste de la Agenda y planificar el Sprint 4, enfocado en la Reportabilidad Estratégica. |

1. Revisión del Sprint 3: “Gestión Documental e Inventario”

1.1. Cumplimiento y Resultados

Historias de Usuario Completadas: 4 (HU-GUA-002, HU-DOC-001, HU-BOD-001, HU-MEC-004) y el Ajuste Crítico de Agenda.

Puntos de Historia Entregados: 21 PH.

Conclusión: El Sprint 3 fue un éxito, logrando la implementación de la Gestión Documental y el Inventario básico. El Ajuste Crítico de Agenda fue validado,

resolviendo el principal impedimento del flujo de ingreso. El MVP funcional está listo para generar datos.

1.2. Lecciones Aprendidas y Retrospectiva

Positivo: La implementación del Inventario (HU-BOD-001 y HU-MEC-004) se integró correctamente con el módulo de Tareas, asegurando la trazabilidad del consumo de repuestos.

A Mejorar: Se confirma que el siguiente paso debe ser la Reportabilidad, ya que el sistema ya puede generar datos de productividad y tiempo de inactividad.

2. Planificación del Sprint 4: “Reportabilidad Estratégica”

2.1. Objetivo y Backlog

Objetivo del Sprint: Implementar los reportes clave solicitados por Alexis González, enfocados en la medición de la productividad y la disponibilidad de la flota, y el Dashboard Operacional.

Capacidad : 21 PH.

| ID | Historia de Usuario | Módulo | PH | Justificación de Inclusión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU REP- 001 | Generar un reporte de Tiempos de Taller e Inactividad. | Reportes | 13 | Should Have. KPI Principal para medir la disponibilidad del vehículo y los cuellos de botella [2]. |
| HU JEF- 002 | Visualizar un tablero de control con el estado de todos los vehículos y tareas en tiempo real. | Reportes | 5 | Must Have. Control Operacional (vista tipo “Clínica”) para el Jefe de Taller. |
| HU EHS- 001 | Visualizar las Tareas que se están realizando en el taller. | Mantenimiento | 3 | Could Have. Cumple con el requisito de seguridad y monitoreo del equipo EHS [2]. |

2.2. Desglose Técnico y Responsabilidades

| Tarea Técnica | HU Asociada | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo de la lógica de consulta para calcular el tiempo total en taller y el desglose de pausas por motivo. | HU-REP- 001 | Felipe Donoso |
| Implementación de la vista de Reporte de Tiempos con filtros por rango de fechas. | HU-REP- 001 | Yordano Cartagena |
| Desarrollo del Dashboard de Control Operacional (vista tipo “Clínica”) para el Jefe de Taller. | HU-JEF- 002 | Yordano Cartagena |
| Implementación del perfil de usuario EHS (solo lectura) y su vista de tareas. | HU-EHS- 001 | Felipe Donoso |

3. Decisiones Clave y Riesgos

3.1. Decisiones Clave

| Decisión | Justificación | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Priorización de Reportes: Se prioriza el reporte de Tiempos de Taller (13 PH) sobre el de Productividad por Mecánico (que se pospone al Sprint 5). | El reporte de Tiempos de Taller es el KPI más crítico para la toma de decisiones de Alexis González (disponibilidad de flota) [2]. | Alto. Asegura la entrega de valor estratégico. |
| Implementación de HU-EHS-001: Se incluye para asegurar que todos los perfiles críticos identificados en la reunión con Alexis González tengan acceso al sistema [2]. | Cumplimiento de requisitos de seguridad y trazabilidad. | Medio. Mejora la adopción del sistema. |

3.2. Gestión de Riesgos

| ID Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-S4- 01 | Complejidad en la consulta de datos para el reporte de Tiempos de Taller (HU-REP-001) debido a la necesidad de unir múltiples modelos (Vehículo, Tarea, Pausa). | Alta | Alto | Felipe Donoso utilizará las herramientas de ORM de Django para optimizar las consultas y asegurar que el tiempo de respuesta no exceda los 2 segundos (RNF-PER-001). |
| R-S4- 02 | Retraso en la visualización del Dashboard Operacional (HU-JEF-002). | Media | Medio | Yordano Cartagena utilizará un diseño de interfaz simple y se enfocará en la funcionalidad de actualización en tiempo real. |

4. Próximos Pasos

Felipe Donoso: Enfocarse en la lógica de cálculo de los reportes y la implementación del perfil EHS.

Yordano Cartagena: Enfocarse en la visualización de los reportes y el Dashboard Operacional.

Firmas de Aprobación:

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master/Desarrollador | Felipe Donoso | _________________________ |
| Desarrollador | Yordano Cartagena | _________________________ |