Plan del Proyecto - Plataforma de Gestión de Taller PepsiCo

1.0. Información del Documento y Control de Versiones

| Atributo | Valor |
| --- | --- |
| Título del Proyecto | Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller PepsiCo |
| Versión | 4.0 (Formato Profesional Consolidado) |
| Fecha de Emisión | 12 de Noviembre de 2025 |
| Elaborado por | Felipe Donoso/Yordano Cartagena |
| Metodología de Desarrollo | Scrum (Marco de Trabajo Ágil) |
| Plazo Estimado | 12 Semanas (6 Sprints de 2 semanas) [1] |

2.0. Índice de Contenidos

1.0. Información del Documento y Control de Versiones
2.0. Índice de Contenidos
3.0. Visión, Objetivos y Alcance del Producto
    3.1. Visión y Objetivos del Producto
    3.2. Alcance del Producto (In Scope)
    3.3. Exclusiones (Out of Scope)
4.0. Estructura del Equipo y Roles Scrum
5.0. Planificación de Sprints y Métricas de Proyecto
    5.1. Planificación de Sprints (Cronograma)
    5.2. Métricas de Negocio (KPIs)
    5.3. Métricas de Rendimiento del Equipo
6.0. Product Backlog Consolidado
    6.1. Prioridad "Must Have" (Imprescindible)
    6.2. Prioridad "Should Have" (Importante)
    6.3. Prioridad "Could Have" (Deseable)
7.0. Definición de "Terminado" (Definition of Done - DoD)
8.0. Referencias

3.0. Visión, Objetivos y Alcance del Producto

3.1. Visión y Objetivos del Producto

La visión del producto es la transformación digital del proceso de gestión de la flota, reemplazando la informalidad de WhatsApp y Excel por una plataforma centralizada que garantice la trazabilidad, optimice los tiempos y provea reportes automáticos para la toma de decisiones [2].

| Elemento | Detalle | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Objetivo General | Desarrollar una plataforma tecnológica que gestione de manera eficiente y centralizada el ingreso de vehículos al taller, optimizando tiempos, mejorando la comunicación y asegurando la trazabilidad de la información. | [2] |
| Criterios de Éxito | Reducción de tiempos de registro en al menos un 40%. Acceso en tiempo real a información de cada vehículo. Disminución de errores y duplicaciones de datos. | [2] |

3.2. Alcance del Producto (In Scope)

El alcance se define por los Requerimientos Funcionales (RF) y No Funcionales (RNF) detallados en el Documento de Requerimientos de Software (DRS) [1].

Flujo de Proceso Clave: Ingreso de Vehículos

El siguiente diagrama ilustra el flujo de proceso central que el sistema automatiza, desde la solicitud de cita hasta la entrega final del vehículo.

- Módulos Funcionales: Usuarios y Seguridad (por roles), Vehículos (Ingreso/Egreso), Agenda (Citas), Mantenimiento (Tareas y Pausas con Motivo), Documentación (Subida y Consulta), Inventario (Stock y Movimientos), Reportes (Tiempos y Productividad).

- Restricciones Clave (RNF): Accesibilidad Web Responsiva (RNF-TEC-001), Seguridad Basada en Roles (RNF-SEG-004), Intuitividad (Curva de aprendizaje < 15 min) (RNF-OPE-003) [1].

3.3. Exclusiones (Out of Scope)

Los siguientes elementos quedan formalmente excluidos del alcance de esta versión inicial del proyecto [1]:

- Integración directa con sistemas externos de gestión empresarial (ERP/SAP).

- Módulo financiero de costos y facturación.

- Aplicación móvil nativa (solo versión web responsiva).

4.0. Estructura del Equipo y Roles Scrum

El equipo está formalmente constituido y ha operado a lo largo de 6 Sprints [8].

| Rol Scrum | Integrante | Rol PepsiCo (Stakeholder) | Responsabilidades Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner (PO) | Alexis González | Subgerente de Flota Nacional | Gestión y Priorización del Product Backlog (PBL). Aceptación del Incremento. |
| Scrum Master | Felipe Donoso | Desarrollador / Estudiante | Asegurar la correcta aplicación de Scrum. Eliminar impedimentos. |
| Development Team | Felipe Donoso, Yordano Cartagena | Desarrolladores / Estudiantes | Entrega del Incremento funcional en cada Sprint. Auto-organización. |

5.0. Planificación de Sprints y Métricas de Proyecto

5.1. Planificación de Sprints (Cronograma)

El proyecto se ejecutó en 6 Sprints de 2 semanas, con una capacidad (Velocity) de 21 Puntos de Historia (PH) por Sprint [4].

| Sprint | Duración | Objetivo del Sprint (Foco) | Puntos de Historia (PH) Entregados | Acta de Revisión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 2 Semanas | Base de Operación y Flujo de Ingreso (Usuarios, Login, Ingreso Vehículo) | 21 PH | [4] |
| Sprint 2 | 2 Semanas | Gestión de Tareas y Flujo de Mantenimiento (Asignación, Inicio/Fin Tarea) | 21 PH | [5] |
| Sprint 3 | 2 Semanas | MVP: Pausas con Motivo y Documentación Esencial (HU-MEC-003, HU-DOC-001) | 21 PH | [6] |
| Sprint 4 | 2 Semanas | Inventario Básico y Reportes de Tiempos (HU-REP-001, HU-BOD-001) | 21 PH | [7] |
| Sprint 5 | 2 Semanas | Ajustes Finos, Siniestros y Reportes de Productividad (HU-REP-002, HU-SIN-001) | 21 PH | [8] |
| Sprint 6 | 2 Semanas | Cierre, Pruebas Finales (UAT) y Documentación (Manual de Usuario) | 21 PH (Enfoque en Calidad) | [8] |
| Total | 12 Semanas | Producto Finalizado y Validado | 126 PH |  |

5.2. Métricas de Negocio (KPIs)

Las métricas de negocio se utilizarán para evaluar el éxito del proyecto post-implementación, midiendo el impacto directo en la operación de Flota.

| Métrica de Negocio | Definición | Objetivo de Medición | Fuente de Datos (DRS) |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiempo de Inactividad Justificado | Porcentaje de tiempo de pausa que tiene un motivo registrado (ej. Espera de Repuesto). | Identificar cuellos de botella y causas raíz de la inactividad [2]. | RF-MAN-006 (Pausa con Motivo Obligatorio) [1]. |
| Productividad por Mecánico | Cantidad de Tareas Completadas vs. Tareas Planificadas y Tiempo Efectivo de Trabajo. | Medir la eficiencia del personal y la asignación de recursos [2]. | RF-REP-002 (Reporte de Productividad) [1]. |
| Cumplimiento Documental | Porcentaje de vehículos en taller con documentos obligatorios (SOAP, RT) vigentes y cargados en el sistema. | Asegurar el cumplimiento legal y la disponibilidad de información [1]. | RF-DOC-002/003 (Alerta de Vencimiento) [1]. |

5.3. Métricas de Rendimiento del Equipo

- Velocidad (Velocity): 21 PH por Sprint (Estable).

- Burndown Chart: Utilizado diariamente en el Daily Scrum para monitorear el progreso y la desviación del Sprint.

- Cumplimiento del Sprint: Porcentaje de HU que cumplen con el DoD.

6.0. Product Backlog Consolidado

El Product Backlog (PBL) se presenta consolidado, utilizando la priorización MoSCoW y la estimación en Puntos de Historia (PH) del documento oficial [9].

6.1. Prioridad "Must Have" (Imprescindible)

| ID | Módulo | Historia de Usuario | PH | Criterio de Aceptación Clave (DRS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-ADM-001 | Usuarios | Como un Administrador, quiero crear, modificar y desactivar cuentas de usuario, para gestionar el acceso del personal. | 8 | El sistema debe validar el rol del usuario al iniciar sesión. |
| HU-USU-001 | Usuarios | Como un Usuario, quiero poder iniciar sesión con mi rol asignado, para acceder a las funcionalidades que me corresponden. | 5 | El usuario debe ser redirigido automáticamente a su dashboard específico. |
| HU-CHO-001 | Vehículos | Como un Chofer, quiero registrar la llegada de mi vehículo al taller ingresando la patente, para que el proceso de ingreso comience de inmediato. | 5 | El vehículo es registrado con el estado "Ingresado" y la fecha de ingreso actual. |
| HU-GUA-001 | Vehículos | Como un Guardia, quiero validar el acceso de un vehículo ingresando su patente, para confirmar que tiene una cita agendada o una orden de ingreso. | 3 | El sistema muestra el estado actual del vehículo y el nombre del Chofer asignado. |
| HU-GUA-002 | Vehículos | Como un Guardia, quiero subir fotos del vehículo al momento del ingreso, para dejar constancia visual de su estado inicial y evitar disputas posteriores. | 8 | Las fotos deben quedar etiquetadas como "Foto de Ingreso" y asociadas al vehículo. |
| HU-JEF-002 | Reportes | Como un Jefe de Taller, quiero visualizar un tablero de control con el estado de todos los vehículos y tareas en tiempo real, para monitorear el flujo de trabajo. | 13 | El tablero debe mostrar el estado de todos los vehículos y tareas en tiempo real. |
| HU-MEC-001 | Mantenimiento | Como un Mecánico, quiero ver mi lista de Tareas asignadas y su prioridad, para organizar mi jornada de trabajo. | 3 | La Tarea debe aparecer en el dashboard del Mecánico. |
| HU-MEC-002 | Mantenimiento | Como un Mecánico, quiero iniciar y finalizar una Tarea con un solo clic, para registrar el tiempo de trabajo de forma precisa. | 5 | El contador de tiempo efectivo debe comenzar al iniciar la Tarea. |

6.2. Prioridad "Should Have" (Importante)

| ID | Módulo | Historia de Usuario | PH | Criterio de Aceptación Clave (DRS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-MEC-003 | Mantenimiento | Como un Mecánico, quiero pausar una Tarea y registrar el motivo (ej. "Espera de Repuesto"), para que el tiempo de inactividad se justifique en los reportes. | 8 | El tiempo de trabajo efectivo debe excluir automáticamente los tiempos registrados como Pausa [1]. |
| HU-REP-001 | Reportes | Como un Jefe de Taller, quiero generar un reporte de Tiempos de Taller e Inactividad, para medir la disponibilidad del vehículo. | 13 | El reporte debe mostrar el desglose de los tiempos de pausa por motivo [1]. |
| HU-VEN-001 | Agenda | Como un Vendedor, quiero solicitar una hora para el mantenimiento de mi vehículo, consultando la disponibilidad del taller, para planificar mi ruta de ventas. | 8 | El sistema debe evitar el solapamiento de citas. |
| HU-DOC-001 | Documentación | Como un Jefe de Taller, quiero subir documentos legales (SOAP, Revisión Técnica) asociados a un vehículo, para centralizar la información. | 5 | El sistema debe alertar visualmente si un documento clave está próximo a vencer [1]. |
| HU-JEF-001 | Mantenimiento | Como un Jefe de Taller, quiero asignar una Tarea a un Mecánico según su especialidad y carga de trabajo, para optimizar la productividad del taller. | 5 | La Tarea debe aparecer en el dashboard del Mecánico seleccionado. |

6.3. Prioridad "Could Have" (Deseable)

| ID | Módulo | Historia de Usuario | PH | Criterio de Aceptación Clave (DRS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-EHS-001 | Mantenimiento | Como un EHS, quiero visualizar las Tareas que se están realizando en el taller, para asegurar que se cumplen los protocolos de seguridad. | 3 | El rol EHS debe tener acceso de solo lectura a todas las tareas [2]. |
| HU-SIN-001 | Siniestros | Como un Jefe de Taller, quiero registrar y dar seguimiento a un Siniestro, para tener un control estructurado de los incidentes. | 8 | El sistema debe permitir el registro de un enlace de carga de documentos/fotos relacionados [1]. |
| HU-BOD-001 | Inventario | Como un Bodeguero, quiero consultar qué repuestos se necesitarán para las Tareas "En Proceso" o "Pendientes", para asegurar el stock. | 5 | El sistema debe mostrar la lista de repuestos requeridos para las tareas activas. |
| HU-MEC-004 | Mantenimiento | Como un Mecánico, quiero registrar los repuestos utilizados al cerrar una Tarea, para que el Bodeguero pueda actualizar el inventario. | 5 | El sistema debe registrar esta información y notificar al Bodeguero sobre el consumo. |

7.0. Definición de "Terminado" (Definition of Done - DoD)

El DoD es el compromiso de calidad que el Development Team debe cumplir para que un elemento del PBL sea considerado completo y potencialmente entregable.

- Código: El código ha sido revisado por pares (Code Review).

- Pruebas: Se han escrito y ejecutado las pruebas unitarias y de integración, y todas han pasado.

- Funcionalidad: La funcionalidad cumple con todos los Criterios de Aceptación definidos en el DRS [1] y el PBL [9].

- Calidad: La funcionalidad ha sido probada en un entorno de prueba (Staging) y no contiene errores críticos (Bug Fixing en Sprint 6) [8].

- Documentación: La documentación técnica (código y comentarios) está actualizada.

- Aceptación: El Product Owner ha inspeccionado y aceptado el Incremento en la Sprint Review.

8.0. Referencias

[1] DocumentodeRequerimientosdeSoftware.docx- Documento de Requerimientos de Software (DRS).
[2]acta_reunion__levantamiento_requisitos.docx- Acta de la Reunión Inicial de Levantamiento de Requisitos.
[3]acta_reunion_1_sprint_1_planificacion_profesional_fechas.docx- Acta de Reunión 1 (Sprint 1 Planificación).
[4]acta_reunion_2_sprint_1_revision_y_sprint_2_planificacion_profesional_fechas.docx- Acta de Reunión 2 (Sprint 1 Revisión y Sprint 2 Planificación).
[5]acta_reunion_3_sprint_2_revision_y_sprint_3_planificacion_profesional_fechas.docx- Acta de Reunión 3 (Sprint 2 Revisión y Sprint 3 Planificación).
[6]acta_reunion_4_sprint_3_revision_y_sprint_4_planificacion_profesional_fechas.docx- Acta de Reunión 4 (Sprint 3 Revisión y Sprint 4 Planificación).
[7]acta_reunion_5_sprint_4_revision_y_sprint_5_planificacion_profesional_fechas.docx- Acta de Reunión 5 (Sprint 4 Revisión y Sprint 5 Planificación).
[8]acta_reunion_6_sprint_5_revision_y_sprint_6_cierre_profesional_fechas.docx- Acta de Reunión 6 (Sprint 5 Revisión y Sprint 6 Cierre).
[9]Product_Backlog_(PBL)_-_Plataforma_de_Gestión_de_Ingreso_de_Vehículos_PepsiCo.docx - Product Backlog (PBL) del proyecto.