Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software, Gestión de Proyectos Tecnológicos, Análisis de Sistemas, Automatización de Procesos. |
| Competencias | Diseño y desarrollo de soluciones de software; Análisis de requisitos y diseño de sistemas; Gestión de bases de datos; Implementación de interfaces de usuario (web responsiva); Gestión de proyectos y trabajo en equipo; Comunicación efectiva con stakeholders. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | - Señala qué problema buscó solucionar tu proyecto y su relevancia para el contexto de la profesión. Algunas preguntas que pueden ayudarte a responder este apartado son: - ¿Por qué es relevante este tema para el campo laboral de tu carrera? - ¿Dónde se ubica la situación que vas a abordar? (Ej.: País, región, comuna o institución) ¿Cuáles son las características principales de ese lugar? - ¿A quiénes afecta o impacta la situación que abordaste? (Ej.: Grupo etario, usuarios de algún servicio, etc.). - ¿Cuál fue el aporte de valor (real o simulado) de tu Proyecto APT para el contexto laboral y/o social en que se situó? Problema a Solucionar El proyecto buscó solucionar la gestión manual y descentralizada del ingreso de vehículos a los talleres de PepsiCo Chile, la cual se basaba en herramientas informales como hojas de cálculo y WhatsApp. Esta situación generaba ineficiencias operacionales, falta de trazabilidad, errores en el registro de tiempos y dificultades en la toma de decisiones estratégicas. Relevancia para el Campo Laboral Este proyecto es altamente relevante para la Ingeniería en Informática, ya que representa un caso de transformación digital de procesos de negocio. Permite aplicar competencias clave como el análisis de sistemas, el diseño de una arquitectura robusta (Django) y la implementación de soluciones que generan valor real al negocio a través de la optimización de procesos y la medición de indicadores clave de rendimiento (KPIs). Contexto y Afectados La situación se ubica en PepsiCo Chile, con un enfoque inicial en la sucursal de Santa Marta, pero con potencial de escalabilidad a las 27 sucursales nacionales. Afecta directamente a: - Choferes/Vendedores: Mejorando la coordinación y el agendamiento. - Guardias: Digitalizando el registro de ingreso y salida. - Mecánicos: Permitiendo el registro preciso de su tiempo de trabajo efectivo. - Jefes de Taller/Supervisores: Proporcionando trazabilidad y reportes en tiempo real. Aporte de Valor El proyecto aporta valor al: - Optimizar Tiempos: Reducción del tiempo de registro de ingreso y mejora en la coordinación de mantenciones. - Mejorar la Trazabilidad: Centralización de toda la información (estado del vehículo, documentos, pausas) en una única vista tipo "Clínica". - Generar Inteligencia de Negocio: Proporcionar reportes de productividad y tiempos de inactividad para la toma de decisiones. |
| 2. Objetivos | - Objetivo general y específicos. ¿Cuál es el objetivo general de tu Proyecto APT? ¿Cuáles son los objetivos específicos de tu Proyecto APT? Objetivo General Desarrollar una plataforma tecnológica que gestione de manera eficiente y centralizada el ingreso de vehículos al taller de PepsiCo Chile, optimizando tiempos, mejorando la comunicación y asegurando la trazabilidad de la información. Objetivos Específicos 1.Diseñar y desarrollar un sistema de agenda para la programación de ingresos de vehículos, evitando solapamientos. 2.Implementar perfiles de usuario con permisos diferenciados (chofer, guardia, mecánico, jefe de taller, vendedor, bodeguero, EHS, administrador). 3.Desarrollar funcionalidades para la gestión en tiempo real de estados y pausas del proceso de mantenimiento. 4.Integrar la subida y consulta de documentos, fotos e informes de siniestros en la plataforma. 5.Generar reportes automáticos sobre tiempos de registro, productividad y uso de repuestos. 6.Asegurar que la plataforma sea accesible vía navegador web y responsiva para diferentes dispositivos. |
| 3. Metodología | - Metodología utilizada y su pertinencia para cumplir objetivos. ¿Qué metodología utilizaste para desarrollar tu Proyecto APT? Describe las fases y procedimientos que llevaste a cabo para ejecutar tu proyecto. Fundamenta, ¿por qué esta metodología era pertinente para cumplir los objetivos planteados? Se utilizó la metodología SCRUM (Metodología Ágil) para el desarrollo del proyecto. Fases y Procedimientos El proyecto se organizó en Sprints de 2 semanas, siguiendo el ciclo iterativo de SCRUM: - Planificación del Sprint: Definición del Objetivo del Sprint y selección de Historias de Usuario (HU) del Product Backlog. - Desarrollo: Implementación de las HU seleccionadas. - Reuniones diarias de 15 minutos para sincronización y remoción de impedimentos. - Revisión del Sprint: Demostración de las funcionalidades desarrolladas a los stakeholders. - Retrospectiva del Sprint: Análisis de lo que salió bien y lo que se puede mejorar en el proceso. Pertinencia de la Metodología SCRUM fue la metodología más pertinente debido a: •Plazo Fijo (12 semanas): Permitió entregar valor de forma incremental y temprana, gestionando el riesgo de no completar el proyecto a tiempo. •Necesidad de Feedback: Facilitó la retroalimentación continua con el encargado (PepsiCo) para validar dudas y consultas sobre requerimientos del proyecto. •Complejidad de Requisitos: El enfoque iterativo permitió abordar la complejidad de la integración de módulos (vehículos, tareas, inventario) de forma gradual. |
| 4. Desarrollo | - Descripción de las etapas o actividades del Proyecto APT. ¿Cuáles fueron las etapas o actividades que desarrollaste en tu Proyecto APT? - Dificultades y facilitadores en el desarrollo del Proyecto APT. ¿Qué elementos/aspectos te facilitaron o ayudaron en el desarrollo de tu proyecto APT? ¿A qué dificultades enfrentaste en el desarrollo de tu Proyecto APT? - Ajustes realizados. ¿Cómo abordaste las dificultades para cumplir con los objetivos? ¿Tuviste que hacer algún ajuste? ¿Qué ajuste? Etapas o Actividades Desarrolladas (Fase 2) Durante la Fase 2, se completaron las siguientes actividades clave, según el Plan de Trabajo: - Módulo de Agenda: Implementación del agendamiento por patente y vinculación automática al vehículo. - Módulo de Gestión de Vehículos: Desarrollo del CRUD de vehículos, seguimiento de estados y registro de documentos. - Módulo de Control de Tareas y Pausas: Implementación de inicio, pausa, reanudación y finalización de tareas, incluyendo el cálculo de "horas hombre". - Módulo de Gestión de Inventario: Control de stock, movimientos y vinculación con tareas. - Diseño de Arquitectura y Seguridad: Implementación de perfiles de usuario con acceso restrictivo. - Visualización de Datos: Creación de dashboards y reportes básicos. - Control de Calidad: Documento de Pruebas Funcionales ejecutado. Dificultades y Facilitadores Aspecto; Tipo; Descripción. Claridad de Requisitos; Facilitador; La reunión inicial con Alexis González proporcionó una visión clara de los KPIs y el flujo de trabajo.. Uso de Django; Facilitador; El framework aceleró el desarrollo de funcionalidades robustas y la gestión de la base de datos.. Integración de Módulos; Dificultad; La interconexión lógica entre Vehículos, Tareas y Repuestos requirió un diseño de base de datos cuidadoso y fue un desafío técnico.. Lógica de Agenda; Dificultad; Se tuvo que ajustar la lógica para permitir el agendamiento de vehículos no preexistentes, lo que implicó modificar el modelo CitaMantenimiento.. Ajustes Realizados El ajuste más significativo se realizó en la gestión del alcance y el tiempo del proyecto: •Ajuste: Se decidió retrasar la implementación de funcionalidades "Could Have" del Product Backlog, específicamente la subida de fotos por parte del Guardia (HU-GUA-002) y el módulo de Reportes Avanzados (HU-REP-001), moviéndolos al Sprint 2 y 3 respectivamente. •Justificación: Esta replanificación se realizó para mitigar el riesgo de retraso en la entrega del Producto Mínimo Viable (MVP) funcional, debido a la complejidad técnica en la integración de los módulos centrales (Vehículos, Tareas, Inventario) y la disponibilidad de tiempo del equipo. Al enfocarnos primero en las funcionalidades "Must Have", se aseguró la entrega de la base operativa del sistema dentro del plazo establecido.### 2.5. Evidencias |
| 5. Evidencias | - Adjunta evidencias que permitan dar cuenta del desarrollo del Proyecto APT y sus resultados finales. ¿Qué evidencias pueden servir para que los demás puedan visualizar y entender las distintas etapas de tu Proyecto APT y el resultado final? Las evidencias que dan cuenta del desarrollo del proyecto y sus resultados finales incluyen: •Código Fuente Funcional: Implementación completa de los módulos centrales (Agenda, Vehículos, Tareas, Inventario, Reportes y Autenticación por Roles). •Capturas de Pantalla de Flujos Clave: Demostración del Agendamiento de Cita, Ingreso de Vehículo, Gestión de Tareas y Dashboards por Rol. •Documento de Pruebas Funcionales: Registro de casos de prueba ejecutados para asegurar la calidad del software. •Documentación SCRUM: Product Backlog, Sprint Backlog y Documentación de Reuniones. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | - Reflexión sobre el aporte del Proyecto APT en el desarrollo de los intereses profesionales. ¿De qué manera tu Proyecto APT te sirvió para tener mayor conocimiento de tus intereses profesionales? Luego de terminar tu Proyecto APT, ¿tus intereses profesionales siguen siendo los mismos que planteaste al comienzo de la asignatura? - Proyecciones laborales a partir de Proyecto APT. ¿Qué intereses profesionales te gustaría explorar o seguir profundizando? ¿Cómo te proyectas laboralmente después de haber terminado tu Proyecto APT? Reflexión sobre el Aporte del Proyecto El Proyecto APT sirvió como una validación práctica de los intereses profesionales en el Desarrollo de Soluciones Empresariales y la Transformación Digital. La necesidad de integrar conocimientos técnicos (Django, bases de datos) con habilidades de gestión (SCRUM, comunicación con stakeholders) reforzó la convicción de que la carrera de Ingeniería en Informática permite generar un impacto directo en la eficiencia operativa de las organizaciones. Proyecciones Laborales Los intereses profesionales se mantienen y se refuerzan, con una clara proyección a: •Especialización en Arquitectura de Software: Profundizar en el diseño de sistemas escalables y robustos. •Gestión de Proyectos Ágiles: Buscar roles como Scrum Master o Product Owner para aplicar la metodología SCRUM en entornos profesionales. •Consultoría en Transformación Digital: Utilizar la experiencia adquirida en la digitalización de procesos manuales para ayudar a otras empresas. |