Acta de Reunión de Revisión y

Planificación (Sprint4⁄5)

Plataforma de Gestión de Ingreso de Vehículos al Taller – PepsiCo Chile

| Detalle | Información |
| --- | --- |
| Fecha: | 20 oct – 02 nov 2025 |
| Duración: | 90 minutos |
| Ubicación: | Reunión Virtual (Microsoft Teams) |
| Asistentes: | Felipe Donoso (Scrum Master/Desarrollador), Yordano Cartagena (Desarrollador) |
| Objetivo: | Revisar el cumplimiento del Sprint 4 y planificar el Sprint 5, enfocado en la finalización de funcionalidades secundarias y la preparación para la UAT. |

1. Revisión del Sprint 4: “Reportabilidad Estratégica”

1.1. Cumplimiento y Resultados

Historias de Usuario Completadas: 3 (HU-REP-001, HU-JEF-002, HU-EHS-001). Puntos de Historia Entregados: 21 PH.

Conclusión: El Sprint 4 se completó exitosamente. El sistema ahora proporciona la inteligencia de negocio clave solicitada por la gerencia, cumpliendo con los Criterios de Éxito de trazabilidad y acceso a información en tiempo real. El MVP funcional está completo.

1.2. Lecciones Aprendidas y Retrospectiva

Positivo: La optimización de las consultas de datos por parte de Felipe permitió que el reporte de Tiempos de Taller se cargara en menos de 2 segundos, cumpliendo con el RNF-PER-001.

A Mejorar: Se debe asegurar que el Sprint 5 sea el último sprint de desarrollo para dejar tiempo suficiente para la UAT y la documentación final.

2. Planificación del Sprint 5: “Ajustes Finos y Preparación UAT”

2.1. Objetivo y Backlog

Objetivo del Sprint: Implementar las últimas funcionalidades “Should Have” y “Could Have” que añaden valor (Reporte de Productividad, Agendamiento Vendedor, Siniestros), y preparar el entorno para las Pruebas de Aceptación del Usuario (UAT).

Capacidad: 21 PH.

| ID | Historia de Usuario | Módulo | PH | Justificación de Inclusión |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU REP- 002 | Generar un reporte de Productividad por Mecánico. | Reportes | 8 | Should Have. KPI de Productividad (cantidad de trabajos cerrados vs. planificados) [2]. |
| HU VEN- 001 | Solicitar una hora para el mantenimiento, consultando la disponibilidad del taller. | Agendamiento | 8 | Should Have. Mejora la coordinación con el equipo de Ventas/Preventistas. |
| HU SIN- 001 | Registrar y dar seguimiento a un Siniestro. | Siniestros | 5 | Could Have. Flujo secundario importante para el control de incidentes. |

2.2. Desglose Técnico y Responsabilidades

| Tarea Técnica | HU Asociada | Responsable |
| --- | --- | --- |
| Desarrollo de la lógica de consulta para el Reporte de Productividad (cálculo de tiempo efectivo por mecánico). | HU-REP- 002 | Felipe Donoso |
| Implementación de la vista de Reporte de Productividad. | HU-REP- 002 | Yordano Cartagena |
| Desarrollo de la interfaz de Agendamiento para el Vendedor (vista de calendario/disponibilidad). | HU-VEN- 001 | Yordano Cartagena |
| Implementación del modelo Siniestro y la vista de registro para el Jefe de Taller. | HU-SIN- 001 | Felipe Donoso |
| Preparación UAT: Creación de usuarios de prueba y datos de ejemplo. | UAT | Ambos |

3. Decisiones Clave y Riesgos

3.1. Decisiones Clave

| Decisión | Justificación | Impacto |
| --- | --- | --- |
| Inclusión de HU-VEN-001: Se incluye para abordar la necesidad de coordinación con el equipo de Ventas, un punto clave mencionado en la reunión con Alexis González. | Mejora la experiencia del usuario externo al taller (Vendedor/Chofer). | Medio. Mejora la adopción del sistema. |
| Sprint 5 como Último Desarrollo: Se acuerda que no se añadirán más funcionalidades al PBL para asegurar que el Sprint 6 se dedique exclusivamente a la calidad y el cierre. | Control de Alcance. | Alto. Asegura el cumplimiento del plazo de 12 semanas. |

3.2. Gestión de Riesgos

| ID Riesgo | Descripción | Probabilidad | Impacto | Estrategia de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-S5- 01 | Complejidad en la lógica de disponibilidad del taller para el agendamiento (HU VEN-001). | Media | Medio | Yordano Cartagena se enfocará en una vista de disponibilidad simple (franjas horarias) sin necesidad de integración con sistemas externos (ERP/SAP), que está fuera de alcance. |
| R-S5- 02 | Retraso en la preparación de los datos de prueba para la UAT. | Baja | Bajo | Se asigna la tarea de preparación de datos a ambos, como una actividad de cierre de Sprint. |

4. Próximos Pasos

Felipe Donoso: Enfocarse en la lógica de cálculo del Reporte de Productividad y el módulo de Siniestros.

Yordano Cartagena: Enfocarse en la interfaz de Agendamiento para Vendedores y la visualización del reporte.

Firmas de Aprobación:

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master/Desarrollador | Felipe Donoso | _________________________ |
| Desarrollador | Yordano Cartagena | _________________________ |