# Documento de Proceso

Fecha de Generación: 29 de Octubre de 2025

## 1. Introducción al Proyecto

El Sistema de Gestión de Flota para PepsiCo Chile es un proyecto desarrollado bajo la metodología SCRUM Ágil. Su objetivo principal es la digitalización y formalización de los procesos de logística y mantenimiento de vehículos, reemplazando métodos informales (WhatsApp, Excel) por una plataforma integrada y robusta.

El desarrollo se estructuró en Sprints iterativos, con el objetivo de entregar valor de forma incremental y adaptarse a los requerimientos del Product Owner (Alexis González).

## 2. Artefactos SCRUM Generados

Los siguientes artefactos clave de SCRUM han sido generados a partir de la documentación técnica y de pruebas proporcionada:

### 2.1. Product Backlog

El Product Backlog es la lista priorizada de todas las funcionalidades, características, requisitos, mejoras y correcciones que componen el producto. Se organizó en cinco Épicas principales, con la Gestión de Órdenes de Trabajo (OT) y Mantenimiento identificada como la Épica de prioridad Crítica.

El detalle completo de las Historias de Usuario (HU), el rol asociado y los Criterios de Aceptación se encuentra en el archivo adjunto: Product_Backlog.md.

| Épica Principal | Prioridad | Historias de Usuario Clave (Ejemplos) |
| --- | --- | --- |
| E-01: Gestión de Usuarios y Seguridad | Alta | Redirección por rol, Restricción de acceso a módulos no autorizados. |
| E-02: Gestión de Vehículos y Trazabilidad | Alta | Registro de ingreso de vehículo por Guardia, Vinculación automática con citas. |
| E-03: Gestión de Órdenes de Trabajo (OT) | Crítica | Creación, Inicio, Pausa (con motivo) y Finalización de tareas por Mecánico. |
| E-04: Agendamiento de Citas | Alta | Agendamiento y cancelación de citas por Chofer/Vendedor. |
| E-05: Reportes y Analíticas | Media | Reporte de Productividad de Mecánicos, Reporte de Tiempos en Taller. |

### 2.2. Sprint Backlogs y Ceremonias

El desarrollo se infirió en dos Sprints para reflejar el ciclo de desarrollo, prueba y estabilización (corrección de errores) evidenciado en el documento Pruebas.docx.

#### Sprint 1: Desarrollo del Core Funcional

Meta: Implementar la base del sistema (Agendamiento, Ingreso de Vehículo, Creación de OT).

Ceremonias Clave (Resumen):

•Sprint Planning: Se comprometieron las Historias de Usuario más críticas para establecer el flujo principal.

•Sprint Review: Se demostró la funcionalidad, pero se identificaron tres errores críticos (ERR-01, ERR-02, ERR-03) relacionados con la validación de datos y el flujo de pausas.

•Retrospective: Se concluyó la necesidad de implementar manejo defensivo de errores y priorizar las correcciones.

El detalle de las Historias de Usuario comprometidas y la documentación de las ceremonias se encuentra en el archivo adjunto: Sprint_Backlog_1.md.

#### Sprint 2: Estabilización, Reportes y Seguridad

Meta: Corregir los errores del Sprint 1, estabilizar el flujo de OT e implementar Reportes y Seguridad por Roles.

Ceremonias Clave (Resumen):

•Sprint Planning: Se priorizó la corrección de ERR-01, ERR-02, y ERR-03, junto con la implementación de Reportes (HU-05.01, HU-05.02) y la Seguridad por Roles (HU-01.03).

•Sprint Review: Se demostró la corrección exitosa de todos los errores y la funcionalidad completa de los nuevos módulos. La conclusión fue que el sistema cumple con los requerimientos críticos y está listo para la fase de Pruebas de Aceptación de Usuario (UAT).

El detalle de las Historias de Usuario comprometidas y la documentación de las ceremonias se encuentra en el archivo adjunto: Sprint_Backlog_2.md.

## 3. Conclusión del Proceso SCRUM

El proceso SCRUM permitió al equipo:

1.Identificar rápidamente fallos críticos en la primera iteración (Sprint 1).

2.Adaptarse y priorizar la corrección de estos fallos en la siguiente iteración (Sprint 2).

3.Entregar un producto final que, según el documento de Pruebas.docx, es funcional, trazable y usable, cumpliendo con los requerimientos de PepsiCo Chile.

El éxito del proyecto se valida con la ejecución de los casos de prueba, donde el 100% de los casos críticos y de alta prioridad fueron ejecutados con éxito, demostrando la efectividad del ciclo de inspección y adaptación de SCRUM.

Este documento consolida la información del proceso SCRUM. Para detalles técnicos de implementación, refiérase a los archivos originales de PlandePrueba.docx, Pruebas.docx, y los diagramas adjuntos (Diagrama de Clases, ER, Casos de Uso, etc.).