# Sprint Backlog 1: Desarrollo del Core Funcional

Objetivo del Sprint: Implementar la base del sistema, incluyendo la gestión inicial de usuarios, el flujo de ingreso de vehículos y el agendamiento de citas, asegurando que los flujos críticos de la aplicación sean funcionales.

Duración del Sprint: 2 Semanas (Estimado)

Equipo de Desarrollo: (Asumido: 3 Desarrolladores, 1 QA)

## Historias de Usuario Comprometidas

| ID HU | Historia de Usuario | Tareas de Desarrollo (Ejemplo) | Criterio de Aceptación (Vinculado a Pruebas) | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01.01 | Como Administrador, quiero crear y gestionar roles de usuario para asegurar el control de acceso. | 1. Implementar modelo Rol y Usuario. 2. Crear vistas CRUD para la gestión de roles. | El sistema debe permitir la creación de los roles definidos. | Terminado |
| HU-02.01 | Como Guardia, quiero registrar el ingreso de un vehículo nuevo o existente al taller para iniciar su trazabilidad. | 1. Crear modelo Vehiculo. 2. Desarrollar vista y formulario de ingreso de vehículos. | El sistema debe crear el vehículo en estado "ingresado" y registrar al Guardia como responsable. (Pruebas ID IN-01). | Terminado |
| HU-04.01 | Como Chofer/Vendedor, quiero agendar una cita de mantención para mi vehículo. | 1. Implementar modelo CitaMantenimiento. 2. Crear vista de agendamiento y validación de campos. | La cita debe crearse en estado "pendiente" y mostrar un mensaje de confirmación (Pruebas ID AG-01). | Terminado |
| HU-04.02 | Como Jefe de Taller, quiero visualizar todas las citas agendadas para planificar la carga de trabajo. | 1. Crear vista de listado de citas. 2. Implementar filtros por estado (pendiente, confirmada, cancelada). | El sistema debe mostrar una tabla con todas las citas (Pruebas ID AG-02). | Terminado |
| HU-03.01 | Como Jefe de Taller, quiero crear una Orden de Trabajo (OT) y asignarla a un Mecánico. | 1. Implementar modelo OrdenDeTrabajo. 2. Crear vista para la asignación de OT a vehículos y mecánicos. | La tarea debe crearse en estado "pendiente" y asignarse al mecánico seleccionado (Pruebas ID TA-01). | Terminado |

## Documentación de Ceremonias

### Sprint Planning 1 (Resumen)

Fecha: [Fecha de Inicio del Sprint] Participantes: Product Owner (Alexis González), Scrum Master, Equipo de Desarrollo. Meta del Sprint: Lograr que el flujo principal de agendamiento de citas, ingreso de vehículos y creación de la primera Orden de Trabajo sea completamente funcional y testeable.

### Sprint Review 1

Fecha: [Fecha de Fin del Sprint] Participantes: Product Owner, Stakeholders, Equipo de Desarrollo. Resultados: Se demostraron las funcionalidades de Agendamiento, Ingreso de Vehículo y Creación de OT.

Observaciones del Product Owner:

•Se detectó que el campo de patente en la cita de mantenimiento no se vinculaba correctamente si el vehículo no existía previamente en la BD. (Referencia: Error ERR-01).

•Se observó un error al calcular valores en el dashboard de inventario si el campo precio_costo era nulo. (Referencia: Error ERR-02).

•El flujo de pausas no se podía finalizar correctamente desde la vista detalle. (Referencia: Error ERR-03).

Decisión: Los errores críticos (ERR-01, ERR-02, ERR-03) se priorizan para el siguiente Sprint Backlog.

### Sprint Retrospective 1

Fecha: [Fecha de Fin del Sprint] Participantes: Scrum Master, Equipo de Desarrollo. Qué Salió Bien:

•El equipo logró completar todas las Historias de Usuario comprometidas.

•La estructura del proyecto Django (modularización) permitió un desarrollo eficiente. Qué Salió Mal:

•La falta de validación defensiva en la creación de citas y en el cálculo de métricas generó los errores críticos (ERR-01, ERR-02).

•La implementación del flujo de pausas (HU-03.03, HU-03.04) no fue robusta y se identificó un bug en la finalización. Acciones a Tomar (Para Sprint 2):

•Implementar manejo defensivo de errores (try/except) en todas las vistas críticas.

•Priorizar la corrección de los errores ERR-01, ERR-02 y ERR-03.

•Asegurar que los Criterios de Aceptación incluyan pruebas de casos límite (ej. datos nulos).